# Ты - эксперт в создании платформ на базе ИИ. Распиши техническое задание по созданию ИИ платформы для подбора материалов из электронных библиотек и списков источников для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, диссертантов

Техническое задание (ТЗ) на разработку ИИ-платформы для подбора академических материалов из электронных библиотек ориентировано на преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и диссертантов. Платформа использует рекомендательные системы на базе LLM и векторного поиска для персонализированного поиска источников. Учитывая фокус на рынке СНГ (Беларусь, Россия), предусмотрена интеграция с локальными библиотеками и соблюдение академических стандартов.

## Цели и задачи

Платформа автоматизирует поиск релевантных научных статей, книг и источников по запросу (ключевые слова, тема, аннотация). Основные задачи: генерация списков литературы с цитатами по ГОСТ, сравнительный анализ источников, персонализация по профилю пользователя (дисциплина, уровень). MVP решает проблему ручного поиска, сокращая время на 70%.

## Функциональные требования

- Поиск и рекомендации: Семантический поиск по тексту запроса, фильтры (дата, автор, журнал, цитируемость), ранжирование по релевантности с объяснениями от ИИ.​

- Персонализация: Профили пользователей с историей запросов, collaborative filtering для похожих исследователей.​

- Интеграции: API eLIBRARY.RU, CyberLeninka (OAI-PMH), Scopus AI; экспорт в Zotero/EndNote.

- Дополнительно: Генерация bibliографии, суммаризация статей, чат с ИИ для уточнения запросов.

## Нефункциональные требования

Поддержка 1000+ одновременных пользователей, отклик <2 сек. Многоязычность (RU/EN), мобильная адаптация. Безопасность: GDPR-подобные правила для данных пользователей, запрет галлюцинаций в рекомендациях. Доступность 99.5%, хостинг в СНГ (Яндекс.Облако или Hetzner).​

## Технический стек

| Компонент | Технологии | Описание |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React/Next.js | Адаптивный UI с поиском и дашбордами |
| Backend | Node.js/FastAPI + PostgreSQL + pgvector | Векторный поиск, hybrid ranking ​ |
| AI/ML | HuggingFace (ruT5/SciBERT), Claude Haiku/Sonnet для суммаризации | Рекомендации: content-based + LLM |
| Интеграции | OAI-PMH, SerpAPI для Scopus | Парсинг метаданных библиотек ​ |

## Архитектура MVP

Многоуровневая: 1) Кандидатогенерация (поиск по API библиотек); 2) Ранжирование (нейросети); 3) Персонализация (user embeddings). Деплой: Docker + Kubernetes. Команда для MVP: 3-4 человека (fullstack + ML-инженер), бюджет 25-50k USD в Беларуси.

## Этапы разработки

- Анализ (2 нед.): Сбор требований, прототип UI.

- MVP (8-12 нед.): Core поиск + 2 библиотеки.

- Тестирование (4 нед.): A/B-тесты с аспирантами.

- Запуск: Telegram-бот + web, монетизация freemium.

Как оформить требования к интеграции с eLIBRARY и другими базами

Требования к интеграции с eLIBRARY.RU и другими академическими базами (CyberLeninka, Scopus) оформляются в отдельном разделе ТЗ как функциональные и нефункциональные спецификации с четкими параметрами API, аутентификацией и обработкой ошибок. Это обеспечивает стандартизированный доступ к метаданным публикаций, соблюдение лимитов запросов и экспорт в библиографические форматы. Учитывая ваш фокус на СНГ-рынке и EdTech, приоритет на открытые протоколы вроде OAI-PMH.

## Требования к eLIBRARY.RU

- API-доступ: Регистрация apiKey через личный кабинет eLIBRARY (бесплатно для некоммерческого использования); endpoints для поиска публикаций (по ключевым словам, автору, EDN), выгрузки метаданных (название, авторы, DOI, цитируемость) и списка литературы (GetRefs).

- Функционал: Семантический поиск (до 1000 результатов/запрос), экспорт в RIS/BibTeX/ГОСТ; rate limit — 100 запросов/мин, обработка ошибок (429 Too Many Requests, 401 Unauthorized) с retry-логикой.​

- Форматы: JSON/XML; обязательная проверка EDN/DOI для дизамбигуации авторов.​

## Требования к CyberLeninka

- Протокол: OAI-PMH (base URL: https://cyberleninka.ru/oai); вербы ListRecords, ListIdentifiers, GetRecord с metadataPrefix=oai_dc или mods.

- Функционал: Harvesting метаданных открытых статей (аннотации, PDF-ссылки); фильтры по дате, теме; экспорт в MARCXML/JSON.​

- Ограничения: Нет apiKey, но лимит 10 запросов/сек; кэширование данных на 24ч для compliance с Open Access.​

## Требования к Scopus и другим

| База | API/Протокол | Аутентификация | Ключевые endpoints | Лимиты/Форматы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scopus | Scopus API (dev.elsevier.com) | API Key + Institutional Access | Search, Retrieve, CitedBy | 5k запросов/нед, JSON/XML |
| RSCI/РИНЦ | Через eLIBRARY | apiKey | Аналогично eLIBRARY | 100/мин, CSV/JSON ​ |
| Google Scholar | SerpAPI/неофициальный | API Key (платный) | Search by query | 100/день free, JSON ​ |

## Технические спецификации

- Общая архитектура: Микросервис на FastAPI/Python с библиотеками oai-pmh-client (CyberLeninka), requests (eLIBRARY/Scopus); векторное хранение метаданных в pgvector для hybrid search.​

- Безопасность: Хранение ключей в Vault/Doppler; ротация apiKey; логи аудита запросов без персональных данных (GDPR-соответствие).​

- Мониторинг: Метрики (latency, error rate) в Prometheus; fallback на кэш при downtime API (99% uptime).​

- Тестирование: Unit-тесты endpoints (pytest), интеграционные с mock-API; нагрузка до 100 RPS.​

## Этапы реализации

- Получение ключей (1 нед.): Регистрация в eLIBRARY/Scopus.

- Прототип (2 нед.): Wrapper-классы для каждого API.

- Интеграция в MVP (3 нед.): Поиск + ранжирование с LLM.​

- Документация: Swagger/OpenAPI spec для вашего API.​

Для MVP в Беларуси бюджет на интеграции ~5-10k USD (1 ML-инженер).​

Данная платформа будет использоваться в коммерческих целях. Насколько легально использовать api ключ через личный кабинет электронной библиотеки?

Использование API-ключей от eLIBRARY.RU через личный кабинет для коммерческой платформы в большинстве случаев нелегально без специального корпоративного договора, так как публичный доступ предназначен для некоммерческого/личного использования с запретом на автоматизированный массовый сбор и перепродажу данных. CyberLeninka (OAI-PMH) более лояльна для коммерции под CC BY, но с ограничениями на перепродажу метаданных; Scopus требует явной коммерческой лицензии.

## Легальность по базам

| База | Статус коммерческого API | Ограничения | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| eLIBRARY.RU | Нелегально (личный ключ) | Запрет автоматизации, передачи третьим лицам, коммерческого распространения; только для учреждений по лицензии | Корпоративный договор (~50-100k руб/год для вузов) или обход через партнеров ​ |
| CyberLeninka | Легально (OAI-PMH) | Open Access (CC BY), экспорт метаданных разрешен, но не для чистой перепродажи без добавленной стоимости | Основной источник для MVP |
| Scopus | Легально с подпиской | API для коммерции доступен, но платный (от $500/год + квоты); строгие ToS на использование данных | Institutional API key через Elsevier Developer Portal |

## Риски нарушения

- Юридические: Блокировка аккаунта, штрафы за нарушение авторских прав/баз данных (ст. 7.12 КоАП РФ, до 40k руб + гражданские иски); eLIBRARY мониторит автоматизацию.​

- Технические: Rate limits (100/мин), бан IP при превышении; fallback на scraping рискует судебными исками.​

- Репутационные: Для EdTech в СНГ (Беларусь/РФ) — потеря доверия вузов.

## Легальные альтернативы

- Партнерства: Интеграция через официальных реселлеров eLIBRARY (например, Bib-eLib) или вузовские лицензии.

- Открытые источники: CyberLeninka + DOAJ + OpenAlex (бесплатный аналог Scopus, CC0); дополнить SerpAPI для Scholar.​

- Коммерческие API: Semantic Scholar API (бесплатно до 100k/день), CORE API (Open Access) — полная коммерческая свобода.

- Собственные переговоры: Запрос корпоративного доступа eLIBRARY (elibrary.ru/support) с описанием платформы; для СНГ — через РИНЦ/РАН.​

Для вашего MVP начните с CyberLeninka + OpenAlex (0 затрат, легально), добавьте eLIBRARY после договора — это минимизирует риски при бюджете 25-50k USD.​

Распиши подробнее каждый этап, с указанием какие сервисы использовать, документация для технического задания

Ниже — поэтапный план выхода MVP с привязкой к конкретным сервисам и тому, что должно лечь в ТЗ/документацию на каждом шаге. Формат — как скелет реального product/tech spec.

## Этап 1. Подготовка и постановка задачи (1–2 недели)

Цели: зафиксировать продуктовую гипотезу, архитектуру и требования так, чтобы можно было отдать в разработку без до-придумываний.

## 1.1. Где вести ТЗ и продуктовую документацию

- Notion — единый workspace: Product Requirements Doc (PRD), roadmap, сторибук фич. Хорошо стыкуется с Jira/Trello.​

- Jira или Trello — бэклог, спринты, статусы задач (ToDo → In Progress → Code Review → Done).​

Что оформить в ТЗ/PRD:

- Цель продукта и целевая аудитория (аспіранты, молодые исследователи СНГ).

- Перечень ключевых сценариев MVP:

  - Найти по теме 20–50 релевантных статей.

  - Автоматически собрать список литературы по ГОСТ из выбранных статей.

  - Экспортировать в Word/LaTeX/Zotero.

- Ограничения MVP:

  - Только открытые источники (CyberLeninka + OpenAlex), без eLIBRARY до отдельного договора.

  - Языки: RU, EN (интерфейс RU, контент RU/EN).

## Этап 2. Проектирование архитектуры и стек (1–2 недели)

Цель: описать техническую архитектуру, чтобы разработчики могли сразу делать репо и docker-compose.

## 2.1. Бэкенд и поиск

- FastAPI (Python) — REST API для вашего сервиса.​

- PostgreSQL + pgvector — хранение метаданных статей и эмбеддингов для семантического поиска.

- Облачный хостинг:

  - Yandex Cloud Managed PostgreSQL (Postgres + pgvector, SLA, бэкапы).

  - ВМ/Serverless Functions для FastAPI.

## 2.2. Источники данных

- OpenAlex API — основной источник метаданных (works, authors, venues и т.д.).​

  - В ТЗ: прописать, что используется REST API по docs.openalex.org; поля: title, abstract, authors, doi, concepts, cited_by_count.

- CyberLeninka OAI-PMH — открытый доступ к российским статьям; harvesting метаданных.

  - В ТЗ: OAI-PMH endpoint, поддерживаемые metadataPrefix (oai_dc/др.), периодический harvest.

## 2.3. LLM и эмбеддинги

- В ТЗ указать:

  - LLM для суммаризации/переформулирования запросов — Claude Haiku/Sonnet через API.​

  - Модель эмбеддингов (SentenceTransformers или OpenSource model) — хранение в pgvector.

В ТЗ на архитектуру:

- Диаграмма компонент:

  - Client (Web/Telegram) → API Gateway (FastAPI) → Search Service (Postgres+pgvector) → LLM Service (Claude API) → Integrations (OpenAlex, CyberLeninka).

- Нефункциональные требования:

  - Время ответа поискового запроса до 2 сек при 20 результатах.

  - 99–99.5% доступности бэкенда.

  - Логирование запросов без хранения исходных текстов диссертаций (минимизация ПДн).

## Этап 3. Реализация Core-функционала MVP (3–6 недели)

Цель: реализовать минимальный набор, который закрывает ключевую боль — поиск + список литературы.

## 3.1. Интеграция с OpenAlex

Сервисы/доки:

- OpenAlex API docs: https://docs.openalex.org.​

- В ТЗ:

  - Описать эндпоинты (works, authors).

  - Параметры фильтрации: search=, filter=from_publication_date:YYYY-MM-DD, concepts.id, authorships.institutions.country_code=RU/BY.

  - Формат данных: JSON; сохранять в БД только нужные поля.

## 3.2. Интеграция с CyberLeninka

Протокол:

- OAI-PMH: baseURL CyberLeninka, verb=ListRecords, metadataPrefix=oai_dc.

В ТЗ описать:

- Модуль Harvester:

  - Периодичность: 1 раз/сутки.

  - Логика: инкрементальный сбор по дате, маппинг полей OAI DC → внутреннюю модель (title, creators, date, identifier, source).

- Хранение:

  - Таблица articles с полями: id, source, title, abstract, authors, year, doi, url_pdf, embedding.

## 3.3. Семантический поиск (RAG-ядро)

Сервисы/библиотеки:

- pgvector + SQL-запросы cosine similarity.

- При желании — LangChain/LlamaIndex как обвязка над векторным поиском.​

В ТЗ:

- Описать API:

  - POST /search:

    - Вход: текстовый запрос, параметры фильтра (год, язык, тип).

    - Выход: массив статей с score, кратким описанием.

- Алгоритм:

  - LLM переформулирует запрос → эмбеддинг.

  - Поиск топ-N в pgvector (ORDER BY embedding <-> query_embedding LIMIT N).

  - Дополнительное ранжирование по году/цитируемости.

## 3.4. Генерация списка литературы

Сервисы:

- Свой генератор ГОСТ (на Python) + LLM для нормализации ссылок по ГОСТ Р 7.0.100–2018.

В ТЗ:

- API:

  - POST /bibliography:

    - Вход: список DOI/ID статей или сырые строки.

    - Выход: отформатированный список в:

      - Plain text (ГОСТ),

      - BibTeX,

      - RIS.

- Правила ГОСТ (минимум): авторы, название, источник, год, страницы; разные шаблоны для книг/статей/электронных ресурсов.

## Этап 4. Клиентские интерфейсы и онбординг (7–9 недели)

## 4.1. Web-интерфейс (MVP)

Стек:

- React/Next.js для SPA/SSR.

- UI-библиотека (MUI/Ant Design) для быстрого прототипа.

В ТЗ UI/UX:

- Страницы:

  - Лэндинг (описание продукта, тарифы, CTA «Попробовать бесплатно»).

  - Основной экран поиска:

    - Поле ввода, фильтры (год, тип, язык).

    - Список результатов + чекбоксы «добавить к списку литературы».

  - Экран «Список литературы» с выбором стиля и экспортом (копировать/скачать файл).

- Требования:

  - Адаптивность (desktop + mobile).

  - RU-интерфейс; возможность переключения на EN позже.

## 4.2. Telegram-бот

Сервисы:

- Telegram Bot API (python-telegram-bot / aiogram).

- Бэкенд — тот же FastAPI (webhook).

В ТЗ:

- Диалоги:

  - /start → краткое объяснение + предложение ввести тему/ключевые слова.

  - Пользователь отправляет тему → бот присылает 10 статей + кнопку «Собрать список литературы».

  - Команда /export → получить библиографию.

- Ограничения:

  - 10 бесплатных запросов/день.

  - Basic-rate limiting и логирование.

## Этап 5. Запуск beta и аналитика (10–12 недели)

## 5.1. Аналитика/метрики

Сервисы:

- Yandex Metrica или Google Analytics 4 — веб-аналитика.

- Логи запросов в Postgres + простые дашборды (Metabase/Superset).

В ТЗ:

- Список метрик:

  - DAU/WAU/MAU.

  - Кол-во поисков/польз./день.

  - Доля пользователей, создавших ≥1 список литературы.

  - Конверсия в регистрацию/Pro.

- События:

  - search_performed, bibliography_generated, export_clicked, pro_trial_started.

## 5.2. Платежи/подписка

Stripe вам, как резиденту РБ, использовать нельзя напрямую. В ТЗ нужно заложить локальных провайдеров:​

- Для Беларуси/СНГ:

  - bePaid, Fondy, ЮKassa (если юридическое лицо в РФ).

  - Альтернатива на старте — P2P/подписка через бот (но это уже финтех-риски).

В ТЗ платежей:

- Тарифы: Free / Pro (месяц/год).

- API провайдера: webhook об успешном платеже → активация Pro в вашей БД.

## Этап 6. Документация для разработки и эксплуатации

## 6.1. Техническое задание (структура)

Рекомендуемая структура полного ТЗ (в Notion/Confluence):

- Введение

  - Цели проекта, краткое описание продукта, границы MVP.

- Требования к функционалу

  - Сценарии пользователя (Use Cases).

  - Описание API-эндпоинтов (для фронта и бота).

  - Бизнес-правила (лимиты, freemium, тарификация).

- Интеграции

  - OpenAlex API: используемые эндпоинты, параметры, лимиты.​

  - CyberLeninka OAI-PMH: базовый URL, verbs, формат метаданных.

  - LLM/Claude API: базовый URL, модель (Haiku/Sonnet), ограничения токенов.​

- Архитектура и стек

  - Диаграммы (component diagram, sequence для основного поиска).

  - Стек: FastAPI, Postgres+pgvector, Yandex Cloud, React, Telegram Bot.

- Нефункциональные требования

  - Производительность, SLA, безопасность (хранение ключей в .env/Secret Manager).

  - Логи, мониторинг (Prometheus/Grafana, Sentry).

- Тестирование и приёмка

  - Набор тест-кейсов: корректность поиска, ГОСТ-формат, стабильность API.

  - Критерии приёмки MVP: X запросов/сек, ≤2 сек ответ, отсутствие критических багов.

- Эксплуатационная документация

  - Как разворачивать (docker-compose, миграции БД).

  - Как обновлять эмбеддинги/индексы, как добавлять новые источники.

## Этап 7. После MVP: доработки и расширение

Когда MVP живой и есть фидбек:

- Добавить:

  - Личный кабинет с сохранёнными проектами/диссертациями.

  - Интеграцию с менеджерами цитирований (Zotero, Mendeley экспорт).

- Подготовить отдельное легальное ТЗ/приложение к договору для eLIBRARY (если будете заходить в партнёрство).

Если нужно, можно следующим шагом собрать шаблон ТЗ в Notion/Google Docs под ваш кейс: с готовыми разделами, которые останется только заполнить цифрами и скринами.

# Шаблон Технического Задания (ТЗ) для MVP ИИ-платформы подбора академической литературы

## 📋 Быстрый старт

Скопируйте этот шаблон в Notion/Google Docs и заполните по этапам разработки.

Notion шаблон (готовый к использованию)
Google Docs шаблон

## 1. Введение

## 1.1. Цели проекта

text

[ ] Автоматизировать поиск релевантных научных статей для аспирантов/преподавателей СНГ

[ ] Сгенерировать список литературы по ГОСТ Р 7.0.100-2018

[ ] Обеспечить легальный доступ к CyberLeninka + OpenAlex

Ключевые метрики успеха MVP:

- 300 beta-пользователей за 3 месяца

- 10% конверсия в Pro (MRR 150 USD)

- NPS >70

## 1.2. Границы MVP

text

✅ В MVP:

- Семантический поиск по теме (RU/EN)

- Генерация библиографии ГОСТ

- Telegram-бот + Web

- Freemium (10 запросов/день бесплатно)

❌ Из MVP:

- eLIBRARY (требует договор)

- Мобильное приложение

- Аналитика цитирований

## 2. Целевая аудитория и сценарии

## 2.1. Персоны

text

👤 Аспирант 2-го года (БГУ/БНТУ)

- Возраст: 25 лет

- Боль: 3-5 часов на поиск 20 релевантных статей

- Готов платить: 300-500 BYN/год

👤 Преподаватель вуза

- Возраст: 35 лет

- Боль: Подготовка лекций/статей

- Готов платить: 1000 BYN/год

## 2.2. User Stories (MVP)

text

Как аспирант, я хочу:

1. Ввести тему диссертации → получить 20 релевантных статей [Приоритет: MUST]

2. Выбрать 10 статей → получить готовый список по ГОСТ [MUST]

3. Экспортировать в Word/Zotero → вставить в диссертацию [MUST]

Как преподаватель, я хочу:

1. Найти статьи по теме лекции за 2 минуты [SHOULD]

## 3. Функциональные требования

## 3.1. Поиск статей

text

API: POST /api/v1/search

Input:

{

"query": "нейросети в образовании",

"limit": 20,

"filters": {

"year_from": 2020,

"year_to": 2025,

"language": ["ru", "en"],

"concepts": ["education", "AI"]

}

}

Output:

[

{

"id": "openalex_w123456",

"title": "ИИ в образовании...",

"authors": ["Иванов И.И.", "Петров П.П."],

"year": 2024,

"source": "CyberLeninka",

"doi": "10.1234/abc",

"pdf_url": "https://...",

"relevance_score": 0.92,

"abstract_snippet": "..."

}

]

## 3.2. Генерация библиографии

text

API: POST /api/v1/bibliography

Input:

{

"articles": ["openalex_w123456", "cyberleninka_abc123"],

"style": "GOST_R_7_0_100_2018",

"sort": "year_desc"

}

Output:

{

"formatted": "1. Иванов И.И., Петров П.П. ИИ в образовании... // Вестник БГУ. – 2024. – № 3. – С. 45-56.",

"bibtex": "...",

"ris": "..."

}

## 3.3. Telegram Bot

text

Команды:

/start → Приветствие + пример поиска

/theme "нейросети образование" → Поиск + результаты

/list → Показать текущий список литературы

/export → Получить готовую библиографию

/pro → Информация о подписке

## 4. Интеграции (Техническая спецификация)

## 4.1. OpenAlex API

text

📖 Документация: https://docs.openalex.org [web:206]

Endpoints:

- GET /works?search={query}&filter=from_publication_date:2020-01-01

- GET /works/{id}

- GET /works/{id}/cited_by

Лимиты: 100 req/min (free tier)

Хранение: title, abstract, authors, doi, concepts, cited_by_count, open_access

Python клиент:

pip install openalex-python

## 4.2. CyberLeninka OAI-PMH

text

🌐 Base URL: https://cyberleninka.ru/oai [web:52]

Протокол:

- verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

- verb=GetRecord&identifier={id}&metadataPrefix=oai_dc

Harvesting cron: ежедневно, инкрементальный (from=YYYY-MM-DD)

Маппинг полей:

oai_dc.title → article.title

oai_dc.creator → article.authors

oai_dc.date → article.year

## 4.3. LLM (Claude API)

text

🔗 Документация: https://platform.claude.com/docs [web:201]

Модели:

- Haiku 3.5 (дешево, быстро) – суммаризация, реформулировка

- Sonnet 3.5 (Pro) – сложные запросы

Prompt template для поиска:

"""

Переформулируй запрос для академического поиска: "{user_query}"

Ключевые слова:

Дисциплины:

Период: {year_range}

"""

## 5. Технический стек

text

🛠️ Backend: FastAPI (Python 3.11) [web:189]

🗄️ База: PostgreSQL 16 + pgvector [web:188][web:192]

☁️ Облако: Yandex Cloud Managed PostgreSQL [web:198]

🎨 Frontend: React 18 + Next.js 14 (SSG/SSR)

🤖 Telegram: aiogram 3.x

💳 Платежи: bePaid / Fondy (BY) [web:197]

📊 Мониторинг: Sentry + Prometheus/Grafana

🐳 Контейнеры: Docker + docker-compose

## 5.1. Архитектура (диаграмма)

text

[Telegram Bot] [Web App]

↓ API Gateway (FastAPI)

↓

[PostgreSQL + pgvector] ←→ [OpenAlex API] [CyberLeninka OAI]

↓

[Claude API] (эмбеддинги + суммаризация)

## 6. Нефункциональные требования

| Требование | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Время ответа поиска | ≤2 сек | 95% запросов |
| Uptime | 99.5% | SLA Yandex Cloud |
| Одновременные пользователи | 100 | Масштабирование auto |
| Rate limit | 10 req/день (Free) 1000 req/день (Pro) | Redis cache |
| Безопасность | HTTPS, API keys в Vault GDPR compliance | Нет хранения ПДн |

## 7. Структура базы данных

sql

-- articles (основная таблица)

CREATE TABLE articles (

id UUID PRIMARY KEY,

source VARCHAR(50), -- 'openalex', 'cyberleninka'

external_id VARCHAR(100),

title TEXT,

authors JSONB,

year INTEGER,

abstract TEXT,

doi VARCHAR(100),

pdf_url TEXT,

concepts JSONB,

cited_by_count INTEGER,

embedding VECTOR(1536), -- для pgvector

created_at TIMESTAMP

);

-- users

CREATE TABLE users (

id UUID PRIMARY KEY,

telegram_id BIGINT UNIQUE,

email VARCHAR(100),

subscription_tier VARCHAR(20), -- 'free', 'pro'

search_history JSONB,

created_at TIMESTAMP

);

## 8. API спецификация (OpenAPI/Swagger)

text

Swagger docs генерируются автоматически FastAPI:

- /docs → интерактивная документация

- /redoc → читаемая версия

Обязательные endpoints:

/health → статус сервиса

/api/v1/search → основной поиск

/api/v1/bibliography → генерация списка

/api/v1/user/{id}/searches → история поиска

## 9. Тестирование и приемка

## 9.1. Unit тесты (80% покрытие)

text

✅ openalex_client.py → mock responses

✅ search_service.py → векторный поиск

✅ gost_formatter.py → 100+ шаблонов ГОСТ

✅ telegram_bot/handlers.py → диалоги

## 9.2. Интеграционные тесты

text

✅ End-to-end: query → OpenAlex → pgvector → response

✅ Load test: 100 RPS через Artillery/locust

## 9.3. Критерии приемки MVP

text

[ ] 95% recall на 100 тест-запросов аспирантов

[ ] Генерация ГОСТ без ошибок (валидация экспертом)

[ ] Telegram-бот отвечает <30 сек

[ ] Web UI responsive (mobile/desktop)

[ ] 30 beta-тестеров с NPS >70

## 10. Деплой и эксплуатация

## 10.1. Docker Compose (локал/стаж)

text

version: '3.8'

services:

api:

build: ./backend

ports: ["8000:8000"]

environment:

- DATABASE_URL=postgresql://...

- OPENALEX_EMAIL=your@email.com

- CLAUDE_API_KEY=${CLAUDE_API_KEY}

db:

image: pgvector/pgvector:pg16

environment:

POSTGRES_DB: litfinder

POSTGRES_USER: user

POSTGRES_PASSWORD: pass

## 10.2. Yandex Cloud

text

☁️ Managed PostgreSQL (pgvector enabled)

☁️ Compute Instance (FastAPI + nginx)

☁️ Object Storage (логи, экспорты)

💰 Бюджет: ~300 USD/мес при 1k DAU

## 11. Риски и план B

| Риск | Вероятность | Plan B |
| --- | --- | --- |
| Задержка OpenAlex | Средняя | Только CyberLeninka |
| Проблемы с Claude API | Низкая | Llama3.1 + Ollama |
| Низкий adoption | Высокая | Ручной онбординг 50 аспирантов БГУ |

✅ Готово к разработке!
Сохраните как "TZ_LitFinder_MVP_v1.0.md" и передайте команде.

[Checklist для Product Owner]:

- Заполнены user stories

- Утверждена архитектура

- Созданы аккаунты OpenAlex/Claude/Yandex Cloud

- Сформирована beta-группа (Telegram)